**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Утверждаю

Директор МКУ “ДИСОТИ”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Овчинников

м.п.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на проведение охранных научно-исследовательских археологических работ

на памятниках археологии, попадающих в зону строительства

(земляных работ) по проекту: «Реконструкция мостового перехода через

р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону».

Настоящее техническое задание определяет требования, порядок, сроки, а так же условия выполнения охранных научно-исследовательских археологических работ в соответствии с разделом «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» на памятниках археологии **Ростовское городище, Грунтовый некрополь Ростовского городища**, расположенных в зоне планируемого производства строительных работ по проекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону».

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для выполнения работ | Федеральный закон РФ № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (ст. 28, 35,36,40);  Областной закон Ростовской области № 178-ЗС от 22.10.2004г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области;  Свод реставрационных правил. «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». СРП -2007 4-ая редакция Москва-2011  Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук РАН от 30.01.13 №17 |
| Заказчик | муниципальное казенное учреждение «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону» (МКУ «ДИСОТИ») |
| Подрядчик | по результатам проведения открытого конкурса |
| Исходные данные | Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия»: **Ростовского городища, Грунтового некрополя Ростовского городища**, расположенных в зоне планируемого производства строительных работ по проекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону». |
| Объем работ | Проведение археологического наблюдения по проекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону» на участке грунтового некрополя Ростовского городища на площади **265 м²** и на участке территории Ростовского городища на площади **2141,3 м²**.  Общим объем археологического наблюдения составит **2 406,3 м².**  Археологическое наблюдение проводится при производстве земляных работ подрядчиком на участках, указанных вРазделе «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проекта по методике в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук РАН от 30.01.13 №17.  Археологические наблюдения предполагают: выполнение горизонтальных зачисток, зачистку профилей, отбор находок и характерных деталей, разборку и фиксацию выявленных комплексов при помощи археологических методик. Проведение графической и фотофиксации. |
| Цель работ | Обеспечение сохранности объектов культурного (археологического) наследия путем проведения археологического наблюдения.  Снятие обременения с земельных участков **Ростовского городища, Грунтового некрополя Ростовского городища** путем выполнения археологических работ. |
| Основные задачи работ | 1. Проведение археологического наблюдения на участке грунтового некрополя Ростовского городища на площади **265 м².**  2. Проведение археологического наблюдения на участке территории Ростовского городища на площади **2141,3 м²**.  3. При выявлении участков сохранившегося стратифицированного культурного слоя и/или конструктивных элементов/комплексов (построек, сооружений, захоронений и другое) или их частей выполнить их полное археологическое исследование.  3. Выполнение камеральной обработки материалов, полученных при проведении научно-исследовательских археологических работ грунтового некрополя Ростовского городища и территории Ростовского городища. |
| Особые условия | Археологическое наблюдение выполняется при проведении земляных работ подрядчиком.  1. Заказчик уведомляет Подрядчика о начале земляных работ на месте археологического наблюдения в письменном виде за 3 (три) рабочих дня до их начала, но не ранее 30 дней с момента подписания настоящего контракта.   1. До начала работ, Подрядчик обязан предоставить   Заказчику разрешение (Открытый лист) на проведение данного вида работ на указанном объекте на имя специалиста, с которым у Подрядчика оформлены трудовые или подрядные отношения, а так же документы, подтверждающие наличие трудовых или подрядных отношений между сотрудником и организацией на имя которого выдан Открытый лист.   1. Научное руководство охранно-спасательными работами осуществляется специалистом археологом на основании Открытого листа. 2. Вносить изменения в отчетную документацию по замечаниям органа охраны культурного наследия Ростовской области. 3. Заказчик выдает план прохождения коммуникаций на исследуемой территории, координаты для выноса участков, планируемых к исследованиям и линейную часть проекта с топографической съемкой в масштабе от 1:500. 4. Заказчик обеспечивает согласование использования земельных участков для проведения данных археологические работ с землепользователем и выдает план прохождения коммуникаций на исследуемой территории. 5. В соответствии со ст. 40,45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73 и Сводом реставрационных правил Заказчик вправе организовать проведение авторского надзора разработчиком раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» **Ростовского городища, Грунтового некрополя Ростовского городища**, расположенных в зоне планируемого производства строительных работ по проекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону» за проведением археологических работ. |
| Требования  к отчетности: | Результат работ выполняется в виде технического отчета на бумажном носителе в трех экземплярах. |

**Состав работ:**

Выполнение охранных научно-исследовательских археологических работ в соответствии с разделом «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных в зоне планируемого производства строительных работ по проекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону».

* Выполнение полной камеральной обработки полученного материала (в том числе изготовление чертежей, изготовление фотографий и рисунков предметов, выполнение необходимых анализов).
* Предоставление итогов исследований и результатов проведенного надзора в виде отчета, включающего текстовую и иллюстративную части, на бумажных носителях.
* Получение положительного заключения в государственном органе охраны объектов культурного наследия Ростовской области, выданного на имя Заказчика.

**Особые условия:**

* Научное руководство охранно-спасательными работами осуществляется специалистом археологом на основании Открытого листа.

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Г.Шрамко

Проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П.Рыжков

Согласовал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.П.Яримака